# 中国中药常德产业园

# 阳光棚工程招标文件

招标文件编号：HNYF20200701YGP

招标人：湖南一方天江药业有限公司

日期：2020年07月1日

一、投标须知

1、工程名称：中国中药常德产业园阳光棚工程

2、工程地点：湖南省常德市经济技术开发区青山路111号

3、工程项目：

阳光棚工程：

①、在厂区指定位置建设阳光棚，在原有钢梁框架上架设辅助支架及立柱，材质为热镀锌管，设计时需自行考虑恶劣天气的承重。

②、阳光棚屋面膜材选用波浪形耐力板，颜色为透明色，厚度最小为3.0mm，侧面选用平面pc阳光板，颜色为透明色，厚度最小为4.0mm。耐力板品牌：神龙、正兴、品诚，阳光板品牌：神龙、正兴、科特龙。

③、阳光棚南北中间各开一扇门，便于人员出入规格自定。

④、阳光棚整体需密封，不得有蚊虫可以进入的现象。

⑤、阳光棚样式见招标附图。

4、承包方式：包工包料，甲方提供水电接口，中标单位自行接电。

5、工期要求：总工期20天，以甲方开工令为准。

6、踏勘现场：投标单位自行踏勘，对工程量需有全面认识。

7、招标答疑：投标单位收到招标文件后，可在2020年7月24日前，将答疑文件发送至邮箱869155884@qq.com，招标单位将在7月24日下午17：:30前统一解答。

8、投标文件截止时间及投递地址：投标单位于2020年7月28日上午9:30前，将投标文件递交至湖南省常德市经济技术开发区青山路111号中国中药常德产业园质检楼三楼会议室。开标时间暂定2020年7月28日10点。

9、招标文件购买：此次招标文件不收取费用，但投标发生的费用需投标单位自行承担。

10、甲方联系人：邵工，15211226291，邮箱869155884@qq.com

二、招标概况说明

一、技术要求

1、阳光棚制作严格按照相关要求制作；

2、天面严禁打孔，防止破坏屋面防水，如有因施工引起的屋面漏水情况，一切后果自行承担。施工垃圾不得随意堆置于厂区道路，需铺设垫板后堆放，随清随运；

3、注意成品保护，原有墙体，地面等设施的损坏需按价赔偿或者原样修复；

5、阳光棚工程质量保修期不低于三年，期间如非人力损坏需免费维修。

二、安全要求

施工单位应具备工程施工的相关手续，符合政府各管理部门的相关规定。施工时采取有效的安全防护措施，保证施工工人及行人安全，所发生的一切安全事故，全部由投标方负责。

三、投标要求

1、投标报名需将公司营业执照复印件，法人授权委托书，法人身份证复印件，业绩（近两年内10万以上的阳光棚工程业绩）等资料加盖公章递交至招标人；

2、投标资料包括：公司营业执照复印件，法人授权委托书，法人身份证复印件，投标报价清单，工程实施计划，质量、安全保证措施，项目现场负责人履历表。

3、投标清单应尽量详细，对于各工程做法应列明清楚工程量及单价。

另需单独列明措施项目费，措施项目费包括施工技术措施费、施工组织措施费，费用一次性包干，列入投标报价。措施费中应包含地面防护费用，水稳层、墙体拆除后的建筑垃圾处理费用（运送至场外）。

4、招标文件投标人应将投标文件的所有正本（一份）密封在投标文件密封袋里，将投标文件的所有副本（一份）密封在投标文件密封袋里。并在投标文件的密封袋上清楚标明“正本”或“副本”；资信部分、商务部分和技术部分三部分文件要独立包装。 所有投标文件均需加盖公章，在密封袋上均应写明招标人名称和地址；

四、开标

1、招标单位自行组成评标委员会开标

2、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

(1)逾期送达的或者未送达指定地点的；

(2)未按招标文件要求密封的。

3、投标文件出现下列情形之一的，可由评标委员会初审后按废标处理：

(1)未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

(2)投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(3)两家或两家以上投标人投标文件出现雷同的；

(4)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。

五、评标

1、评标委员会由招标人组建，负责评标活动。

2、项目经理必须到场，阐述针对此项目的项目布置，施工方案，并接受评标委员会的相关咨询。

3、本次投标报价采用多轮循环报价的方式进行，第一轮最低价为第二轮的起竞价，以此类推，直至投标人放弃竞标价，最后一轮报价为投标人最终报价，所有报价需法人或委托人签字确认。

六、付款方式

本工程付款为六个月银行承兑汇票。

具体付款方式：

1、签订合同后支付合同价款的30%；

2、项目完成后，无损坏厂区其他设施，或者损坏原样恢复后，支付合同价款的70%；

工程款支付应根据承包方递交的“工程进度款申请书”、“已完成的工程量清单”，并经发包方、监理审核签章通过、且承包人交付等额含3%的增值税专用发票为前提（第一笔付款时，需提供全部发票）。

三、其他说明

1、中标人须在中标通知书发出三天内与招标人签订工程承包合同，否则视为放弃中标资格；

2、中标人在施工过程中，应该按章施工，文明施工，保证场地清洁卫生，保证厂区原有建筑物、构筑物的完好，需服从现场甲方管理人员的管理，发现问题及时整改；