评标前投标人须知

- 本项目的工程款付款方式为：

第一阶段：施工管理人员到位、施工队伍到场、部分材料进场后支付总工程款的40%；

第二阶段，合同内容施工完成后支付总工程款的30%，（支付至总工程款的70%）；

第三阶段，合同内容全部施工完毕且验收合格后支付总工程款的27%。

第四阶段：预留总工程款的3%作为质保金，质保金待质保期满后检查无因设计问题导致的质量问题后支付（质保期一年）。

注：以上付款支付方式为全额银行承兑汇票（6个月承兑），工程款支付应根据承包方递交的“工程进度款申请书”、并经发包方审核通过、且承包人交付等额法定发票为前提。

- 投标人需保证本项目不存在外借资质及挂靠行为，如发现有外借资质及挂靠行为建设单位有权终止合同。投标人还需承担建设单位的一切损失。

- 本次投标采用多轮循环报价的方式进行，第一轮最低价为第二轮的起竞价，以此类推，直至投标人放弃竞标价，最后一轮报价为投标人的最终报价，所有报价需法人或委托人签字画押。

- 另附《招标文件》请投标人认真阅读，进行议标之前视为接受建设单位提出的此项内容，中标后将遵章执行。

建设单位：陇西一方制药有限公司        投标单位：

年  月  日